Д  О  Г  О  В  О  Р

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 98/19.07.2016 г.

Днес, 19.07.2016 година в гр. Симеоновград, на основание чл.74, ал.1 вр. чл.41, ал.1 и ал.2 от Закона за обществени поръчки и в изпълнение на Решение № 312/23.06.2016 г. на кмета на община Симеоновград за определяне на изпълнител  в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обекти на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, ул. „Цар Освободител 9-13“, между:

1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, със седалище и адрес на управление: пл.”Шейновски” № 3, гр. Симеоновград, ЕИК (код по Булстат) 000903729, с ДДС № BG000903729, представлявана от Кмета на Община Симеоновград – Милена Георгиева Рангелова  - Кмет на Община Симеоновград, и Директора на Дирекция “ФСД” - Главен счетоводител - Антоанета  Димитрова  Трифонова, наричана “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, в качеството им на довереници по договор със Сдружение на собствениците  № 110/02.06.2015 г., сключен със СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов бл.6,вх. А- Б-Крайречен “, БУЛСТАТ 176850746, представлявано от Станко Иванов Пенев и сключен със СС с наименование „гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов бл. 8, вх. А- Б-Яворов “, БУЛСТАТ 176850714, представлявано от Анита Кънчева Камбурова, и по договор със Сдружение на собствениците № 55/30.03.2015 г., сключен със СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител  9-13 А и Б-I” , БУЛСТАТ 176832634, представлявано от Валя Боянова Петрова,и сключен със СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител  9-13  В -II”, БУЛСТАТ 176832552, представлявано от Живко Господинов Желев, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

2.”ИНВЕСТ-КОНСУЛТ”ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Македония” № 39, ЕИК 126647070, с ДДС № BG126647070, представлявано от Катя Делчева Димова-управител , наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното,

#### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши консултантска услуга с предмет: „Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обекти на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, ул. „Цар Освободител 9-13“, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство. Сградата на ул.„П.К.Яворов“№ 6-8 е със Разгъната застроена площ /РЗП/  - 5080,56 м2 , като в това число :  за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 6 А- Б-Крайречен, РЗП – 2540,28 м2 ; за СС с наименование „гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов 8 А- Б-Яворов “, РЗП – 2540,28 м2. Сградата на ул.„Цар Освободител“№ 9-13”, е със Разгъната застроена площ /РЗП/  - 4000,00 м2 , като в това число :за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител № 9-13,  А и Б-I”, РЗП – 2527.72 м2 ; за СС с наименование „гр.Симеоновград-Цар Освободител“ № 9-13,  В -II” РЗП – 1472.28 м2 .

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни поръчката - предмет на настоящия Договор, на свой риск и със свои ресурси, в обхват, подробно описан в Техническата спецификация - приложение към настоящия Договор. По неуредените в нормативните документи или в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка въпроси, както и по въпросите, по които Документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се прилагат условията, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

(2) Срокът на изпълнение на поръчката е за целия период на проектиране и строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване или въвеждане в експлоатация, като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмо за начало на изпълнението на договора за съответната дейност за конкретната сграда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да изготви оценка съответствието на инвестиционния проект в срок от  7 (сeдем) работни дни, след предаване на проекта от възложителя.

2. да изготви окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от  20 (двадесет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15.

3. да актуализира техническия паспорт в срок от 10 (десет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 за конкретния обект.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Договорна цена за изпълнение на услугата възлиза на цена от: 8070.90. (осем хиляди и седемдесет лв. и деветдесет ст.)лева, без ДДС или  9685.08(девет хиляди шестстотин осемдесет и пет лв. и осем ст.)лева, с ДДС, от която:

3.1. За обект – ул. „П.К.Яворов“ № 6-8 - цена от: 4470.90 (четири хиляди четиристотин и седемдесет)лева, без ДДС или 5365.08 (пет хиляди триста шестдесет и пет лв. и осем ст.)лева, с ДДС, 0.88(осемдесет и осем ст)лв/кв.м без ДДС ,като в това число:

-  за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов бл.6,вх. А- Б-Крайречен “: 2235.45(две хиляди двеста тридесет и пет лв. четиридесет и пет ст.)лева, без ДДС или 2682.54 (две хиляди шестстотин осемдесет и два лв. петдесет и четири ст.)лева, с ДДС

- за СС с наименование „гр. Симеоновград-ул. П.К.Яворов бл. 8, вх. А- Б-Яворов” : 2235.45(две хиляди двеста тридесет и пет лв. четиридесет и пет ст.)лева, без ДДС или 2682.54 (две хиляди шестстотин осемдесет и два лв. петдесет и четири ст.)лева, с ДДС в т.ч. за оценка на съответствието на инвестиционния проект цена от: 914.50(деветстотин и четиринадесет лв. и петдесет ст.), без ДДС или 1097.40(хиляда деветдесет и седеем лв. и четиридесет ст.), с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС 0.18(осемнадесет ст.) лв./кв.м.,като в това число:

-  за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов бл.6,вх. А- Б-Крайречен “: 457.25(четиристотин петдесет и седеем лв. двадесет и пет ст.)лева, без ДДС или  548.70 (петстотин четиридесет и осем лв. и седемдесет ст.)лева, с ДДС

- за СС с наименование „гр. Симеоновград-ул. П.К.Яворов бл. 8, вх. А- Б-Яворов”: 457.25(четиристотин петдесет и седеем лв. двадесет и пет ст.)лева, без ДДС или  548.70 (петстотин четиридесет и осем лв. и седемдесет ст.)лева, с ДДС

и за упражняване на строителен надзор цена от: 3556.40(три хиляди петстотин петдесет и шест лв. и четиридесет ст.)лева, без ДДС или 4267.68 (четири хиляди двеста шестдесет и седеем лв. шестдесет и осем ст.)лева, с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС 0.70(седемдесет ст.)лв./кв.м., като в това число:

-  за СС с наименование „ гр. Симеоновград- ул. П.К.Яворов бл.6,вх. А- Б-Крайречен “ : 1778.20(хиляда седемстотин седемдесет и осем лв. и двадесет ст.)лева, без ДДС или 2133.84(две хиляди сто тридесет и три лв. осемдесет и четири ст.)лева, с ДДС

- за СС с наименование „гр. Симеоновград-ул. П.К.Яворов бл. 8, вх. А- Б-Яворов”: 1778.20(хиляда седемстотин седемдесет и осем лв. и двадесет ст.)лева, без ДДС или 2133.84(две хиляди сто тридесет и три лв. осемдесет и четири ст.)лева, с ДДС

3.2. За обект – ул. „Цар Освободител“ № 9-13 - цена от: 3600.00 (три хиляди и шестстотин)лева, без ДДС или 4320.00 (четири хиляди триста и двадесет)лева, с ДДС, 0.90( деветдесет ст.)лв./кв.м. без ДДС, като в това число:

-  за СС с наименование „гр.Симеоновград - Цар Освободител  9-13 А и Б-I”: 2399.40(две хиляди триста деветдесет и девет)лева, без ДДС или 2879.28 (две хиляди осемстотин седемдесет и девет лв. двадесет и осем ст.)лева, с ДДС

- за СС с наименование „гр.Симеоновград - Цар Освободител  9-13  В -II”: 1200.60(хиляда и двеста лв. и шестдесет ст.)лева, без ДДС или 1440.72(хиляда четиристотин и четиридесет лв. седемдесет и две ст.)лева, с ДДС

в т.ч. за оценка на съответствието на инвестиционния проект цена от: 800.00 (осемстотин)лева, без ДДС или 960.00 (деветстотин и шестдесет)лева, с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС 0.20(двадесет ст.)лв./кв.м.,като в това число:

-  за СС с наименование „гр.Симеоновград - Цар Освободител  9-13 А и Б-I”: 533.20(петстотин тридесет и три лв. и двадесет ст.)лева, без ДДС или 639.84(шестстотин тридесет и девет лв. осемдесет и четири ст.), с ДДС

- за СС с наименование „гр.Симеоновград - Цар Освободител  9-13  В -II”: 266.80(двеста шестдесет и шест лв. и осемдесет ст.)лева, без ДДС или 320.16(триста и двадесет лв. и шестнадесет ст.)лева, с ДДС,

и за упражняване на строителен надзор цена от: 2800.00 (две хиляди и осемстотин )лева, без ДДС или 3360.00 (три хиляди триста и шестдесет)лева, с ДДС, при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС 0.70(седемдесет ст.)лв./кв.м, като в това число:

-  за СС с наименование „гр.Симеоновград - Цар Освободител  9-13 А и Б-I”: 1866.20(хиляда осемстотин шестдесет и шест лв. и двадесет ст.)лева, без ДДС или 2239.44(две хиляди двеста тридесет и девет лв. четиридесет и четири ст.)лева, с ДДС

- за СС с наименование „гр.Симеоновград - Цар Освободител  9-13  В -II”: 933.80(деветстотин тридесет и три лв. и осемдесет ст.)лева, без ДДС или 1120.56(хиляда сто и двадесет лв. петдесет и шест ст.)лева, с ДДС

при единична цена за квадратен метър разгъната застроена площ без ДДС 0.56(петдесет и шест ст.)лв./ кв.м.

Чл. 4. Договорната цена представлява твърда договорна стойност и е образувана и свързана с представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 3,  се извършва по банков път в срок от 30 дни след въвеждане на обекта в експлоатация, съставяне на технически паспорт и представяне на фактура.

Чл. 6.(1) Възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор ще се изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащане се дължи за реална извършена работа;

#### (3) Срокът за плащане по чл. 5 , ал. 1 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 /седем/ календарни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

#### ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7 (1). Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица цялостен контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор.

(3). При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна компетентност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг.

(4). Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.

(5). Да откаже  да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора.Това право отпада когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.

(6). По всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените СМР, касаещи осъществявания строителен надзор.

Чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1). Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 5 от настоящия договор;

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта;

(3).  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;

(4). Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му, за качественото извършване на услугата по чл. 1;

(5). Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта;

(6). Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване;

(7). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и получаване на Разрешение/я за ползване.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1). Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3;

(2). Да иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на услугата;

(3). Да задържи копие от документите или другите продукти и материали, по този договор;

(4). Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, присъствието на Проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят и подписват задължителни актове и протоколи;

(5). Да спре работа по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на СМР;

(6). Да  контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни  органи;

(7). Да  дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително-монтажни работи;

#### (8). При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

#### (9). При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

#### (10). Да присъства  при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали;

#### (11). При извършването на дейността да спазва изцяло Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвезмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни зе реализицията й.

#### Чл. 10. В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и  безопасни условия на труд при извършване на СМР/ обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./,

#### Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1). Да направи оценка за съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142 (5) на ЗУТ;

(2). Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./;

(3). Да изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(4). Да извършва строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната;

(5). Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват:

а) законосъобразно започване на строежа;

б) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

в) изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти;

г)контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

д) опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

е) качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност;

ж) недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

з) правилно изпълнение на строително – монтажните работи;

и) годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

к) Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

(6). Да следи за спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, за спазване изискванията за инструктаж на работниците по безопасност, хигиената на труда и пожарна безопасност;

(7). Да съставя редовно отчетната документация за приемане в количествено, стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.

(8). Изпълнителят подписва Протоколи за извършени СМР (акт обр. 19) за цени и количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка към договора на строителя.

(9). Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР.(11) Чрез лицата по ал. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва актове за изпълнение на СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

#### (12). Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността на строителния надзор, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, след писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### (13). След приключване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт.

#### (14). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя пред съответния орган окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

#### (15). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### (16). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа точно и систематизирано деловодство, както пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с договора.

#### (17) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### (18) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

#### (19). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### (20). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно платените и/или надплатените суми, изпраща покана на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата.

#### (21) В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата  сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да бъде уведомен от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за доброволно възстановените суми. В поканата  се посочват и възможните санкции и процедури в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

#### (22). В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се съгласяват настоящият договор да послужи като несъдебно изпълнително основание за събиране на дължимите по договора суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### (23) Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### VI. ГАРАНЦИИ

Чл. 12	(1)	Гаранцията за изпълнение на настоящия Договор е съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респективно ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение при условията на ал. 2. При неточно, непълно, забавено или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение гаранцията не се възстановява, респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по Договора неустойки.

(2)	Гаранцията за изпълнение на настоящия Договор, се възстановява на Изпълнителя в 10 (десет) дневен срок след издаване на Разрешително за ползване на обекта и изготвяне на технически паспорт.

(3)	В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя трябва да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия Договор условия за освобождаването й.

(4)	В случай, че към датата на изтичане валидността на гаранцията за изпълнение не са налице всички необходими условия за освобождаването й, срокът на валидност на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до настъпването на тези условия.

(5)	Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между СТРАНИТЕ, който е внесен за решаване от компетентен съд – до решаване на спора. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание  да я задържи.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13.(1)Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. в случай, че по време на изпълнението му лицензът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите, съгласно НАРЕДБА №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ, изтече и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не го поднови или бъде отнето по реда на Наредбата;

4. едностранно при условията на чл. 20 от настоящия договор;

(2) Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане след оценяването им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

IХ. САНКЦИИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. В случай на забава на изпълнението на услугата по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от цената на Договора за всеки ден от забавата, но не повече от 20 % от стойността на договора.

Чл. 20. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер до 20% от стойността на договора.

Чл. 21. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

Х. НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 22. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидимото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидимото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвидимото обстоятелство.

Чл. 23. Страната, която е засегната от непредвидимо обстоятелство, следва в срок до 2 (два) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването.

Чл. 24. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 25. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от непредвидимо обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидимото обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 26. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно, след отпадане на непредвидимото обстоятелство. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. Под непредвидимо обстоятелство, включително и извънредно обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Чл. 28. Не е налице непредвидимо обстоятелство, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 30. Неразделна част от настоящия договор е финансовото предложение предложение на Изпълнителя.

Чл. 31. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 32. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 2 /два/ дни от настъпване на промяната.

Този Договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него:

1.	Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.	Документ за внесена гаранция за изпълнение;

3.	Техническа спецификация за възлагане на настоящата поръчка;

4.	Пълно описание на предмета на поръчката - Част 3 от Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка;

6.	Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Милена Рангелова :   ……/п/…………                        ”ИНВЕСТ-КОНСУЛТ”ЕООД

(Кмет на Община Симеоновград)                                Катя Делчева Димова -

Управител:…………/п/……………

Антоанета Трифонова:……/п/…………

(Директор на дирекция ФСД-

главен счетоводител)