О Б Щ И Н С К А      А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я      –     С И М Е О Н О В Г Р А Д пл.”Шейновски”  № 3          тел. 03781/23 41;факс 03781/ 20 06 ; е-mail : obshtina_simgrad@abv.bg

- ДОГОВОР

№181/24.11.2015г.

Днес, 24.11.2015 г. , в гр. Симеоновград, между страните:

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, с адрес: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3,  БУЛСТАТ 000903729, с ДДС №BG000903729 , представлявана от Кмета на Община Симеоновград МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА и Директора на Дирекция „ФСД”-Главен счетоводител АНТОАНЕТА  ДИМИТРОВА  ТРИФОНОВА, наричана “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, в качеството им на довереници по договор със сдружения на собствениците № 39 от 25.02.2015 г., сключен със СС с наименование ”гр.Симеоновград - ул.Раковска № 14,вх.А и Б”, БУЛСТАТ 176822729, представлявано от Цветана Грудева Костова-Колева  и ”гр.Симеоновград - ул.Раковска № 16, вх.А и Б”, БУЛСТАТ 176822152, представлявано от Васил Атанасов Делчев, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2.”ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД , със  седалище  и    адрес  на  управление:  бул.”Самоковско шосе” № 93, гр.София, БУЛСТАТ 176927776, с ДДС № BG176927776, представлявано от БИСЕР ГЕОРГИЕВ БАЛИНОВ, в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящия договор и страните се споразумяха за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни на свой риск срещу възнаграждение екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда  на ул. „Раковска” № 14,вх.А,Б, ул.”Раковска” № 16, вх.А,Б, в гр. Симеоновград”, съгласно клаузите на настоящия договор и техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор. Сградата е със Разгъната застроена площ /РЗП/  - 5080,56 кв.м. , като в това число :

- за СС с наименование ”гр.Симеоновград - ул.Раковска № 14,вх.А и Б”, РЗП – 2540,28 кв.м.;

- за СС с наименование ”гр.Симеоновград - ул.Раковска № 16, вх.А и Б”, РЗП – 2540,28 кв.м.;

(2) Всички дейности по настоящия договор се извършват при стриктното съблюдаване на клаузите на настоящия договор, техническата спецификация, Техническото предложение на изпълнителя, правилата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и приложимите нормативни актове.

- ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Стойността на договора, съгласно приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия договор, възлиза на 5.95 /пет лв. и деветдесет и пет ст./лева без ДДС или 7.14 /седем лв. и четиринадесет ст./лева с ДДС за един квадратен метър РЗП.

(2) Стойността на договора не следва да надвишава общата стойност от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), без вкл. ДДС или  60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), с вкл.  ДДС.

Тази цена не подлежи на изменение.

(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева.

(4) В случай, че сключения договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Симеоновград, ул. „Раковска” № 14, вх.А,Б, ул.”Раковска” № 16, вх.А,Б, между Кмета на община Симеоновград, Областния управител на област с административен център гр. Хасково и Българската банка за развитие се прекратят или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: BG46BUIB98881044712900

BIC код на банката: BUIBBGSF

Банка: СИБАНК ЕАД

Град/клон/офис:Клон ТУНДЖА ОФИС ХАДЖИ ДИМИТЪР-

гр.София

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията за изпълнените дейности от договора, съгласно приетата от него оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор и съгласно РЗП на възложените за обследване обекти, както следва:

- Аванс в размер до 35 % (тридесет и пет процента) от цената за изпълнение на услугата. Авансът е платим в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора и представяне на целево финансиране от страна на Българска Банка за развитие по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

- Окончателно плащане – в размер на разликата между изплатената сума като аванс и цената за изпълнение на услугата, платима в срок от 30 (тридесет) дни календарни дни от датата на представяне на целево финансиране от страна на Българска Банка за развитие по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и и приемане на възложеното за изпълнение без забележки, удостоверено с подписване на двустранен протокол, в който се посочва дължимото възнаграждение, изчислено въз основа на заснетата действителна разгъната застроена площ на сградата и съответната единична цена от офертата на Изпълнителя, и представяне на оригинална фактура, отговаряща на ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС.

(3) Възложителят не носи отговорност в случай на забавяне на плащането по вина на трети лица, вкл. и на Българската банка за развитие.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата му на сключване и дейностите по неговото изпълнение трябва да приключат в срок до 10/десет/ дни.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши и предаде дейностите според предложената оферта и в рамките на договорения срок.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи по всяко време информация и документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно степента на изпълнение на дейностите, предмет на договора;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква всякаква информация и документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързана с предмета на настоящия договор.

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, съгласно условията на чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

(2) В момента на сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  изходни данни за многофамилната жилищна сграда в гр. Симеоновград, ул. „Раковска” № 14, вх.А,Б, ул.”Раковска” № 16, вх.А,Б – скици, актове за собственост, налични проекти в случай, че има съхранени такива, данни за контакти със собствениците. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на работата.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията на договора;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на този договор.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора точно и в срок, в съответствие с изискванията на нормативните актове и на проекта и с оглед изпълнение и осигуряване на устойчивост на предвидените в него цели и след приключване на проекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за икономичност, ефикасност, прозрачност и качество, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с действащото българско законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на този договор;

(3) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно;

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на възложената работа по всяко време;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, предмет на този договор;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпването на обстоятелства, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства;

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на банкова гаранция, гаранция за изпълнение на Договора в размер на 3 % (три процента) от договорната цена;

- ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 9 (1) При забавено изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3% (нула цяло и три процента) от стойността на забавата, за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата стойност на договора.

(2) При просрочие на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият  дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) от стойността на забавата, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

(3) Сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възстановяване на суми и неустойки:

Банка: Банка ДСК

IBAN: BG88STSA93003100400000

BIC:    STSABGSF

Клон: Димитровград

(4) При разваляне на договора по реда на чл. 11, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% от стойността на договора.

Чл. 10. Неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди по общия ред.

- УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изпълнение на задачите, предвидени в чл. 1;

2. по взаимно писмено съгласие на страните, изразено писмено;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по реда на чл. 87 от ЗЗД при забава изпълнението задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно уговореното, с повече от десет работни дни или при некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 12 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

- СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 13 (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) Валидни адреси и данни на страните са:

За Възложителя:	ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, с административен адрес гр. Симеоновград, област Хасковска, ПК 6490, пл.”Шейновски” № 3, тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06, e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg

За Изпълнителя:  ”ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД, с адрес: гр.София ПК 1138, бул.„Самоковско шосе” № 93, тел.: 0882 792 329, e-mail:termo.novel@gmail.com

(3) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен  срок от промяната.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 15. Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 16. За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че под понятието “непредвидени обстоятелства”, ще разбират обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 17. За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че „конфликт на интереси“ ще е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на договора/заповедта, от което и да е лице е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с бенефициента, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Техническо предложение;

- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Техническа спецификация.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.Кмет на община:       / п /                                     ”ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД  / п /

/М.Рангелова/                                                          /Б.Балинов/

2.Директор дирекция „ФСД”-

гл. счетоводител:   / п /

/ А.Трифонова /

„Устойчивост на проекта” e запазване на същността на постигнатите цели и резултати и условията им за изпълнение до 5 години след приключване на проекта и усвояване на безвъзмездната финансова помощ