# ТОМ ІV

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ ........................../....................2014 г.

Днес,.............................. г. в гр. Симеоновград, област Хасково между:

# ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ЕИК код по Булстат 000903729, ДДС №BG000903729, с адрес: гр. Симеоновград, пл. ”Шейновски” № 3, представлявана от Пейчо Вълков Стайков - Кмет на Община Симеоновград и Антоанета Димитрова Трифонова - Директор на Дирекция “ФСД” и Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна,

и

2. ............................., със седалище и адрес на управление: ................................... ЕИК/БУЛСТАТ ............................, представлявано от .............................................., вписано в Търговския регистър, наричан/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите и Решение № -...../.....................г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строителство за обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград” и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация (Приложение 1), съгласно Техническата оферта (Приложение 2) и Ценовата оферта, Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели (Приложение 3) -  неразделни части от настоящия договор.

(2). Дейностите по настоящия договор включват: извършване на строително-монтажни работи на мястото съгласно чл.4.(3). от настоящия договор и предаване на обекта с констативен акт образец № 15 на Възложителя, подписан без забележки.

II. ЦЕНА

Чл.2.(1). Общата стойност на договора е в размер на ..................... /цифром и словом/ лева без ДДС и в размер на ..................... /цифром и словом/ лева с включен ДДС. Стойността е формирана на база на количествата и дейностите за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи и представена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

(2). Промяна във видовете и количествата СМР се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрение от ПУДООС и при спазване разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по настоящия договор под формата на текущи плащания и окончателно плащане до размера на сумата по договора, както следва:

1. За Техническа рекултивация:

а) текущи плащания - в обем не повече от 80% /осемдесет процента/ от предложената цена за техническата рекултивация, дължими в срок от 5 /пет/ работни дни след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протоколи за приемане на извършените СМР (бивш образец акт 19), издадени фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на стойността на реално извършените и приети без забележки СМР и получаване на сумите по сметката на Община Симеоновград от ПУДООС;

б) окончателното плащане на техническата рекултивация в размер на остатъка до пълната стойност на предложената цена за техническата рекултивация се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал:

- Заповед на основание на чл.23, ал.1,т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ (последно изм. ДВ, бр.35 от 08.05.2012 г.);

- одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация, съгласно раздел V от Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

- акт обр. 15;

- попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

2. За Биологична рекултивация:

а)  текущи плащания в обем не повече от 65% /шестдесет и пет процента/ от предложената цена за биологична рекултивация, дължими след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протоколи за приемане на извършените дейности по биологичната рекултивация за съответната година и издадени фактури от Изпълнителя, в размер на стойността на реално извършените и приети без забележки дейности на биологична рекултивация за съответната година;

б) окончателното плащане на биологичната рекултивация в размер на остатъка до пълната стойност на предложената цена за биологичната рекултивация е дължимо след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал:

- заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ;

- одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисията за приемане на биологичната рекултивация, съгласно раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 година за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

- протокол Образец 16;

- попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

(2). Средствата се осигуряват от ПУДООС при МОСВ, като плащанията ще се извършват съгласно предложената оферта и договорените условия. При частично осигуряване на средствата  от ПУДООС,  договорът ще се изпълнява до размера на осигурените средства.

(3). Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: .......................................................

BIC: ............................................................

IBAN: .........................................................

ІV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4.(1). Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2). Срокът за изпълнение на договора е до 42 /четиридесет и два/ месеца, считано от сключването на договора, от които срокът за изпълнение на техническата рекултивация е до 6 месеца и 36 /тридесет и шест/ месеца за биологичната рекултивация.

(3). Мястото за изпълнение на дейностите е регламентирано депо за неопасни отпадъци, разположено в имот №000036 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №000257 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №000261 от землището на  гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №106004 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №000263 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278 община Симеоновград.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. при изпълнение на всички дейности да спазва действащите нормативни актове, БДС, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя и на ПУДООС;

2. вложените материали и изделия при изпълнение на строителните работи за закриване и рекултивация на депото следва да отговарят на предвидените в Техническата спецификация и проекта такива, както и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

3. да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;

4. да съставя и представя в срок всички документи, отчети, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените дейности;

5. да отстранява за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи;

6. по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове дейности от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, без да се пречи на изпълнението на текущите работи;

7.  да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя;

8. да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;

9. да осигурява експерти, материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали;

10. когато е приложимо, да предостави възможност на ПУДООС, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта;

11. когато е приложимо, да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място и тези на Възложителя;

12. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност на ПУДООС;

13. когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че ПУДООС е финансирал или финансира проекта. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на ПУДООС в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на договора по проекта, и при всички контакти с медиите (при необходимост). Той трябва да помества логото на ПУДООС навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на ПУДООС”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на ПУДООС. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от ПУДООС;

14. когато е приложимо, да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

15. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

16. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи;

17. да посочва във фактурите наименованието на оперативната програма, номера на договора между ПУДООС и МОСВ, номера на договора между ПУДООС и община Симеоновград, както и номера и датата на настоящия договор;

18. да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити от представители на МОСВ, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и Европейската комисия, както и да оказва съдействие на проверяващите лица;

19. да съхранява всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на настоящия договор в сроковете по чл. 90, съответно чл. 88 от Регламент № 1083/2006;

20. да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор в срок до 31.08.2020г.;

21. да докладва за възникнали нередности;

22. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на настоящия договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

23. да изпълнява мерките и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

24. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на настоящия договор;

2. да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

2. да предаде копия от наличните документи за възложената дейност;

3. в десет дневен срок от подписване на настоящия договор да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол при изпълнение на настоящия договор;

4. в срок от 15 дни след подписване на Протокол обр. 15 и предоставяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

5. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството и останалите дейности съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството на извършваните дейности, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни работи в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти, както и да изпълни останалите необходими дейности за изпълнението на предмета на поръчката;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6.(1). При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 2 /две/ на сто от стойността на договора без включен ДДС в размер на ………………. /цифром и словом/ лева.

(2). При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава в пълен размер в 5/пет/-дневен срок, считано от издаването на констативен акт образец № 15 за приемане на обекта без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него.

(3). В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.7.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. ”Гаранционният срок” спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. с окончателното му изпълнение.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.9.(1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на т.14б от ДР на Закона за обществените поръчки и/или чл. 306 от Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

(2). Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

(3). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.10.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.11.(1). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 20 /двадесет/ на сто от стойността на договора.

(2). При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 15 /петнадесет/ на сто от стойността на договора.

(3). При установяване на некачествено изпълнени дейности, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените дейности.

(4). За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по чл.11.(1). от настоящия договор,  неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 /десет/ на сто от стойността на настоящия договор. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(5). При прекратяване на договора на по чл.8.1. страните не си дължат неустойки.

(6). При прекратяване на договора по чл.8.(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. При прекратяване на договора по чл.8.(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и не разплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно чл.8.(4).

ХІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл.13.(1). Одобрението на извършените дейности (СМР и осъществяване на останалите необходими дейности) се извършва с приемателно-предавателни протоколи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Лицето, осъществяващо инвеститорски контрол проверява съответствието на извършените СМР с техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на негови представители.

3. При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата осъществяващи инвеститорски контрол, подписват Констативен протокол.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо  инвеститорски контрол да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените дейности.

5. Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта на мястото съгласно чл.4.(3). от настоящия договор с протокол образец 19, подписан без забележки.

6. В десет дневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.(1). Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2). Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3). Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

(4). За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация – количествена сметка /Приложение № 1/

2/ Техническа оферта и График за изпълнение на договора /Приложение № 2/

3/ Ценова оферта, количествено-стойностна сметка и ценови показатели /Приложение № 3/.

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………………………….……..;

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………………………;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

……………………………………………….		………………………………………………..

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………………………		………………………………………………..