О Б Щ И Н С К А        А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я        -       С И М Е О Н О В Г Р А Д пл."Шейновски" № 3        тел. 03781 / 23  41; факс 03781/ 20 06; е-mail :obshtina_simgrad@abv.bg

Д О Г О В О Р

№ 728 / 24.03.2017 г.

Днес, 24.03.2017 г., в гр. Симеоновград, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след проведено събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“, съгласно утвърден от Кмета на община Симеоновград  Протокол № 2 от дата 12.01.2017 г., се сключи настоящия договор, между:

1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, със седалище и адрес на управление: пл.”Шейновски” № 3, гр.Симеоновград, ЕИК (код по Булстат) 000903729, с ДДС №BG000903729, представлявана от Кмета на Община Симеоновград – МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА, и Директора на Дирекция “ФСД”-Главен счетоводител - АНТОАНЕТА  ДИМИТРОВА  ТРИФОНОВА, наричана “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, в качеството им на довереници по договор със сдружение на собствениците № 194 от дата 14.12.2015 г. сключен със СС с наименование „Свобода-3,Симеоновград-пл.Свобода №3,вход А,Б,В и Г”, БУЛСТАТ 176821171, представлявано от Иван Христов Иванов, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” , от една страна, и

2.”СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Сан Стефано”№ 14, ет.5,офис 22, ЕИК 126500608, представлявано от СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното,

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.	(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане обществена поръчка предмет  „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“, съгласно офертата, въз основа на която е определен за изпълнител, представляваща неразделна част от настоящия договор, ведно с всички приложения към тях.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка дейности в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и другите нормативни актове, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 6858.00 (шест хиляди осемстотин петдесет и осем) лева без ДДС или 8229.60 (осем хиляди двеста двадесети девет лв. и шестдесет ст.) лева с ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор, формирана както следва:

За дейност 1 – Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ – 0.35/ тридесет и пет ст./ лв./м2 РЗП без включен ДДС или обща цена в размер на 1778.00 (хиляда седемстотин седемдесет и осем) лева без включен ДДС.

За дейност 2 – Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България, 1.00 (един) лв./м2 РЗП  без включен ДДС или обща цена в размер на 5080.00 (пет хиляди и осемдесет) лева без включен ДДС.

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева.

(3) Цената по ал. 1 включва  всички разходи за заплащане на възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разходите за текуща издръжка на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон и всякакви други.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР) заплаща стойността на възложените работи по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин: в срок от 30 (тридесет) дни, считано от издаване на Разрешения за ползване за строежа на обекта, предаване на издаден технически паспорт за сградата и фактура за извършената услуга.

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN  BG21UNCR70001519641365

BIC     UNCRBGSF

Банка:  Уни Кредит Булбанк, клон Хасково

Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по НПЕЕМЖС, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Сдружение на собствениците -„Свобода-3,Симеоновград-пл.Свобода №3,вход А,Б,В и Г”

Адрес: ............................................

Получил фактурата: .........................................................................................................

МОЛ: ............................................

Номер на документа, дата, място:...................................................................................

(2) В случай, че сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Симеоновград, Областния управител на област с административен център гр. Хасково и Българската банка за развитие се прекратят или Българската банка за развитие не финансира дейности по този договор частично или напълно, Възложителят не дължи плащане към Изпълнителя.

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с издаване на разрешения за ползване на обектите, предмет на поръчката, и заплащане стойността на дейностите по уговорения в чл. 3 ред.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да изготви оценка на съответствието на инвестиционния проект за конкретната сграда по чл. 142 от ЗУТ в срок до 7(седем) работни дни, след предаване на проекта с възлагателно писмо от Възложителя.

2. да изготви окончателен доклад за строежа и да актуализира техническия паспорт за конкретната сграда в срок до 15(петнадесет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава проблеми, възникнали в процеса на работа и попадащи в обхвата на неговата компетентност;

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в Раздел ІІІ от договора срокове дължимото възнаграждение за извършената работа.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и получаване на Разрешение/я за ползване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изисква писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители  по въпроси, свързани с изпълнението на задълженията по този договор и изпълнението на СМР;

- Да изисква представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.);

4. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да поиска замяна на член от екипа от правоспособни лица с друг.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в настоящия договор;

2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор;

3. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходими за изпълнението на договора, които не са общодостъпни, след подписването на протокол, удостоверяващ тяхното предаване;

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в сроковете по този договор;

5. да предложи смяна на член от екипа по реда на чл. 11 от договора;

6. Да  контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни  органи;

7. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително-монтажни работи;

8. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

9. При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. Да присъства при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали;

11. При извършването на дейността да спазва изцяло Постановление № 18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Чл. 8. В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и  безопасни условия на труд при извършване на СМР/ обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да извърши възложената  работа, предмет на настоящия договор с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност в съответствие с действащото българско законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на този договор;

- Да направи оценка за съответствието на инвестиционния проект за съответния обект, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;

- Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./. Да изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да извършва строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната;

- Строителният надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ се упражнява в следния задължителен обхват:

5.1. законосъобразно започване на строежа, съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

5.2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

5.3. приемане на СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

5.4. контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

5.5. контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

5.6. контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

5.7. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

5.8. проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5.9. контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

5.10. контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях.

5.11. обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта;

5.12. проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

5.13. внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

5.14. съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

5.15. изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително-монтажните работи и актуализиране на техническия паспорт на строежа;

5.16. участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;

5.17. инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;

5.18. да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба;

5.19. изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване на техническия паспорт /в два оригинални екземпляра на хартиен и на магнитен/, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане;

5.20. внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

- Да направи заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри  на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/, съгласно ЗКИР.

- да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

- да обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР;

- чрез лицата по т. 8 да подписва актове и протоколи за изпълнение и подлежащи на закриване на строително-монтажните работи, c които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство;

- чрез лицата по т. 8 да следи за правилно съставяне и да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- да проверява количествата и да подписва протоколите за приемане на извършените СМР /Протокол  № 19/;

- да нанася корекции и да преработва документите/докладите, подготвени в изпълнение на договора за своя сметка, съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на възложената работа по всяко време;

- да отразява коментарите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответните документи, а ако не е съгласен с коментара – да мотивира писмено доводите си за това и да ги изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да осигури необходимите финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното изпълнение на договора;

- да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева. Към всеки разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) се прилага документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите.

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички проблеми, възникващи в хода на изпълнението на услугата и предприетите мерки за тяхното разрешаване, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

- да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпването на обстоятелства, които могат да бъдат определени като събития от извънреден харакер;

- да следи и докладва за нередности при изпълнение на договора като в случай на установена нередност, е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

- да поддържа, до въвеждане на обекта в експлоатация, застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на други участници в строителството, или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си.

Чл. 10. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по настоящия договор.

2. Осигурява екип за изпълнение на задълженията си за целия период на договора.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при замяната на ръководен служител/експерт да назначи нов такъв със същата или еквивалентна квалификация и професионален опит, с тези на заменения, като писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или може мотивирано да отхвърли предложението за замяна.

(3) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приема замяната по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг с ново уведомление.

(4) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от замяната по предходните алинеи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, настъпили в резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 13. (1) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на тридесет процента (30%) от цената на договора.

(2) При частично неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на тридесет процента (30%) от стойността на неизпълнените дейности.

(3) При незавършване и/или непредаване на възложените дейности в договорения срок по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) на ден от стойността на забавените дейности, но не повече от 20% (двадесет процента) от тяхната  стойност.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи  начислената неустойка от плащането  по договора.

Чл. 14. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска в случаите на чл.116 от ЗОП.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16.  Настоящият договор може да бъде прекратен:

1.  по взаимно писмено съгласие на страните;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже;

3. при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с петнадесетдневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора. В случай на отказ от по-нататъшно изпълнение на възложената работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с протокол.

5. при забава в изпълнението на задълженията на Изпълнителя с повече от двадесет (20) дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно този договор без предизвестие.

6. В случаите на чл.4, ал.2 от настоящия договор.

XІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

XІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 19. Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – по съдебен ред, съгласно националното законодателство.

Чл. 20.  Неразделна част от договора са:

- Техническо предложение;

- Ценово предложение;

- Декларация-списък на екипа от експерти за изпълнение на поръчката.

Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Милена Рангелова :     /п/                                         ”СТРОЙКОМЕРС” ЕООД:    /п/

(Кмет на Община Симеоновград)                              (Светла ДимитроваСтоилова-управител)

Антоанета Трифонова: /п/

(Директор на дирекция ФСД-

гл.счетоводител)