ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

"Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"

До въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, във всяко населено място са съществували временни площадки за събиране на битовите отпадъци, които периодично са почиствани и отпадъците са извозвани на регионалното депо. Към днешна дата всички населени места и селищни образувания са включени в райони за организирано сметосъбиране и тези площадки се третират като стари замърсявания /микросметища/. Микросметищата на територията на община Симеоновград са от смесен тип - в тях се изхвърляни както твърди битови отпадъци (ТБО), така и други неопасни отпадъци - строителни, животински и производствени. На територията на община Симеоновград не се генерират големи количества строителни отпадъци, но на практика се депонират нерегламентирано огромни количества, в резултат на изхвърляне отпадъци от населението на общината. Най-общо за целта са използвани негативни форми на релефа. В други случаи отпадъците са изхвърляни върху открити равнинни терени. На практика в много селища са формирани повече от едно нерегламентирани микросметища, някои от които замърсяват горски или земеделски площи и др. В някои селища тези сметища попадат в места, раздадени като земеделски земи според земеразделителните планове и трябва да се възстановят на собствениците.

Нерегламентираното замърсяване с отпадъци е крайно недопустимо от екологична гледна точка и води до трайно замърсяване на почвите и подземните води. Свързаните с това проблеми се отнасят до разчистване, рекултивация и други мерки по придобиване качества на земята за ползване по предназначение.

Съгласно изискванията на действащото екологично законодателство, Кметът на общината отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища. В изпълнение на тези задължения и при наличие,  се налага почистване.

Необходимост от почистване възниква при установяване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци върху терени общинска собственост, в граници на регулация на населени места, замърсени земеделски земи за възстановяване или територии – частна собственост в случай, че извършителите, съответно собствениците не могат да бъдат установени. Констатациите могат да бъдат от представители на общинска администрация или от контролния орган – РИОСВ – Хасково, в рамките на компетентността им.

Конкретните участъци за почистване, както и видовете дейности ще се изпълняват само след възникване на необходимост и възлагане от Кмета на община Симеоновград.

Най-общо почистването на замърсените площи се състои в събиране, натоварване и изнасяне на отпадъците до депо или на място /чрез пробутване и запръстяване/, и включва следните видове дейности:

- Събиране на отпадъци

В повечето случаи отпадъците са изхвърлени на отделни купчини и се налага пробутването и събирането им с подходяща техника. В други случаи отпадъците са натрупани и уплътнени на пласт, като е възможно той да е образуван върху негативна форма на релефа. В сравнително редки случай се налага ръчно събиране на отпадъците – когато са от леки фракции, разпиляни върху голяма площ или поради специфика на релефа.

В случай, че замърсяването е от биоразградими или инертни отпадъци и теренът го позволява, е възможно почистване на място. Необходимите дейности са събиране на отпадъците, пробутването им в траншей или оформяне на купчина, уплътняване и евентуално запръстяване със земни маси.

- Натоварване на отпадъци

Основно натоварването се извършва с товарачна техника, но в отделни случай е възможно да възникне необходимост от ръчно товарене.

-    Извозване на отпадъци до депо за неопасни отпадъци

Извозването се извършва от микросметището до  депо за твърди битови отпадъци  – гр.Харманли на разтояние 13 км от гр.Симеоновград, а наносите от земни маси ще се извозват върху имот № 349 в землището на гр.Симеоновград.

- Възстановяване на почистен терен в т.ч. запръстяване и подравняване

В случай, че при почистването е изнесена и  замърсената част от горния почвен слой, следва да бъдат осигурени чисти земни маси за възстановявяне на терена. Същите трябва да бъдат доставени и разстлани с подходяща техника.

- Почистване на прилежащи площи

Събиране на леки фракции отпадъци, разпиляни върху голяма площ около основното замърсяване.

При изпълнение на описаните дейности следва да се създадат, осигурят и поддържат необходимите мерки за:

- безопасност и хигиена на труда;

- пожарна безопасност;

- безопасност на движението – при транспортиране на отпадъците от теренът за почистване до депото, както и в района на депото при разтоварване на отпадъците;

- опазване на околната среда – да не се допуска разпиляване на отпадъци при транспортирането им; да не се допуска замърсяване с масла и горива при работа и транспорт на техниката; в случай на повишено запрашаване при извършване на почистването, да се предприемат коригиращи мерки; други мерки, съгласно нормативната уредба.