ОДОБРЯВАМ: .....................

/Милена Рангелова/

Кмет на Община Симеоновград

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

VI. ОБРАЗЦИ

Образец № 1 -	Заявление за участие – Образец № 1

Образец № 2 -	Декларация по чл.54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП

Образец № 3 -	Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП –

Образец № 4 -	Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

Образец № 5 -	Декларация за налично валидно удостоверение за извършване на дейности по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

Образец № 6 -	Декларация списък на екипа за изпълнение на поръчката

Образец № 7 -	Техническо предложение

Образец № 8 -	Ценово предложение

Образец № 9 -	Проект на договор

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител - ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, с административен адрес: Община Симеоновград, със седалище и адрес на управление: гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, тел. 03781 2341; факс 03781 2006; e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg, интернет адрес: www.simeonovgrad.bg

Обект на обществената поръчка  -  предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП - изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект IV /четвърта/ категория по смисъла на чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ. Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й , приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г.

Прогнозна стойност на обществената поръчка:   13208.00 лв. (тринадесет хиляди двеста и осем лева), без вкл. ДДС или  15849.60 лв. (петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лв. и шестдесет  ст.) с вкл.  ДДС, от които за  изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект – 4318.00 лв. (четири хиляди триста и осемнадесет лева) без ДДС или 5181.60 лв. (пет хиляди сто осемдесет и един лв. и шестдесет ст.) с ДДС и за упражняване на строителен надзор – 8890.00 лв. (осем хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 10668.00 лв. (десет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева) с ДДС. Стойността на обществената поръчка е съобразена с таблицата за актуализирани референтни стойности за допустими дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС. Цената е определена както следва: общо РЗП на сградата за която ще се изпълнява услугата на пл. „Свобода“ № 3 – 5080 кв.м., прогнозна стойност на оценката на съответствието на инвестиционния проект - 0,85 лв./кв. м , прогнозна стойност на строителния надзор – 1,75 лв. или обща прогнозна стойност – 2,60 лв./кв.м *5080 кв.м.

Място на изпълнение на обществената поръчка: сграда находяща се в гр. Симеоновград, пл. „Свобода“ № 3

Срок за изпълнение на поръчката: за целия период на изпълнение на проектирането и строителството на сградата, включително за времето до датата на издаване на разрешението за ползване или въвеждане в експлоатация, но не може да е по-дълъг от 160 календарни дни, колкото е максималния срок за изпълнение на проектиране и строителство съгласно откритото публично състезание от Община Симеоновград.

Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Източник на финансиране – целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и съгласно сключен договор между Кмета на община Симеоновград, Областния управител на област с административен център гр. Хасково и Българската банка за развитие.

Плащане - Плащането на договорената с изпълнителя цена ще се осъществи по банков път, по банковата сметка на изпълнителя в срок от 30 (тридесет) дни, считано от издаване на Разрешения за ползване за строежа на обекта, предаване на издаден технически паспорт за сградата и фактура за извършената услуга.

III. УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и според изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявата за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.  Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, се представят в превод на български език. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в настоящата документация и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти и не може да бъде по-кратък от 180 дни. В настоящото възлагане могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие, както и на специалните изисквания, предвидени във всички относими нормативни актове, свързани с изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.	Когато участникът е обединение/консорциум, участниците в обединението/ консорциума следва да сключат договор/споразумение помежду си. . Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:	че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка; че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на изрично посочения и упълномощения в договора член на обединението/консорциума; че е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, за която подава оферта; че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да представят документ, подписан от всички участници в обединението/консорциума, в който определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на обществената поръчка. Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в настоящото възлагане на обществена поръчка.

Участникът може да използва подизпълнител. Лице, което е дало съгласието си да бъде подизпълнител в офертата на участник, не може да подава самостоятелна оферта за участие и да е заявил участие в офертата на друг участник като подизпълнител. Трябва да се спазят изискванията на чл.66 от ЗОП.

Не може да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с лице, за което са на лице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Минимални изисквания

1. Участникът трябва да притежава Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.  Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някои от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

За доказване на това изискване:

Декларация за наличие на валидно удостоверение за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, издадено от Началника на ДНСК.

2. За последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването си, участникът трябва на е изпълнил не по-малко от 1 /една/ услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Под „идентична или сходна с предмета на поръчката“ услуга следва да се разбира изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект IV /четвърта/ категория по смисъла на чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ

За доказване на това изискване:

Участникът предоставя списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената услуга.

3. Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните експерти:

а/ Ръководител –екип с квалификация и умения: Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент ; минимум 3 години опит в упражняването на строителен надзор на сгради;

б/експерт  по част „Архитектура”, квалификация и умения:Образование – Архитект, специалност „Архитектура” или еквивалентна;

в/ строителен инженер – конструктор, квалификация и умения:образование - строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

г/ инженер „ВиК”, квалификация и умения: Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност „ВиК” или еквивалент;

д/инженер по част „Електроинсталации” , квалификация и умения: Образование – техническо (степен магистър), електроинженер или еквивалент;

е/инженер  „ОВК” , квалификация и умения: Образование – техническо (степен магистър), инженер по отопление, вентилация и климатизация или еквивалент;

ж/координатор/специалист по Безопасност и здраве – трябва да отговаря на изискванията: да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалент; да има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалент.

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на експертите от екипа отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции)!

Експертите , които са включени в списъка трябва да са участвали в извършването на услуга идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка за поне 1 /една/ сграда.

Под „идентична или сходна с предмета на поръчката“ услуга следва да се разбира изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект IV /четвърта/ категория по смисъла на чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ.

За доказване на това изискване:

Участникът трябва да предостави Декларация списък на екипа за изпълнение на поръчката. Членовете на екипа, посочени в декларацията списък трябва да фигурират в списъка на правоспособните физически лица към удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ.

4. Участникът трябва да има валидна Застраховка за професионална отговорност за извършване на строителен надзор по чл. 171, ал.1 от ЗУТ за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Размерът на минималната застрахователна сума трябва да бъде в съответствие с чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и вида строеж, обект на поръчката, на който се осъществява строителен надзор. За чуждестранни участници се изкисва еквивалентна застраховка.

По отношение на всички минимални изисквания важат следните правила:

В случай, че участникът е обединение, изискванията се прилагат за обединението като цяло с изключение на удостоверението за извършване на дейности по чл.166, ал.1 от ЗУТ, което е за всички членове на обединението ако са пряко ангажирани в изпълнението на услугите по обществената поръчка. В случай, че е предвиден подизпълнител изискванията се прилагат съобразно дела на тяхното участие. Подизпълнителят също трябва да притежава Удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, за дейността, която ще изпълнява. Участникът може да заменя членове на екипа, само по изключение.

В случай,че участникът бъде избран, преди сключване на договора трябва да представи:

1. Заверено копие от Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

2. Заверено копие от Застраховка за професионална отговорност за извършване на строителен надзор по чл. 171, ал.1 от ЗУТ за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Участниците трябва да представят за участие :

1. Заявление за участие /Образец № 1/;

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от законния си представител. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

3. За участник обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

4.  Образец № 2 -Декларация по чл.54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП

5. Образец № 3 -Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП

6. Образец № 4 - Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата заедно с доказателства за изпълнение на услугите, посочени в списъка

7. Образец № 5 - Декларация за налично валидно удостоверение за извършване на дейности по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

8.  Образец № 6 –Декларация- списък на екипа за изпълнение на поръчката

9. Образец № 7 -Техническо предложение, съдържащо срок за изготвяне на доклада за съответствие, срок за изготвяне на окончателния доклад за строежа и актуализиране на техническия паспорт, попълнено по образец, при съблюдаване на изискванията в техническата спецификация

10. Образец № 8 -Ценово предложение. От участие се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в настоящата документация. При разлика между цената в цифри и словом, се приема посочената словом цена.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“. Участникът, допуснат до оценяване на ценовото предложение и предложил най-ниска цена за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка се класира на първо място.

V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оценяване съответствието на инвестиционния проект се извършва в съответствие с чл. 142 ал.5 на ЗУТ, включително проверка за съответствие с:

•	Предвижданията на подробния устройствен план;

•	Правилата и нормативите за устройство на територията;

•	Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 (1) и (2) на ЗУТ ;

•	Взаимната съгласуваност между частите на проекта;

•	Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

•	Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

•	Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

•	Изискванията от техническото и енергийно обследване на сградата;

•	Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти.

Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включва:

•	Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

•	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

•	Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

•	Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

•	Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

•	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

•	Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

•	Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

•	Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

•	Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

•	Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.

•	Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

•	Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

•	Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

•	Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да регистрира искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

•	Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;

•	Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период изпълнителят трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;

•	Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

•	Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

•	Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

•	  Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри  на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/ , съгласно ЗКИР.

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

Многофамилната жилищна сграда, ситуирана на пл. „Свобода“ № 3, гр. Симеоновград, се състои от две секции и общо четири жилищни входа, проектирани  на деформационна фуга една спрямо друга. Теренът, върху който е ситуирана сградата, се характеризира с наличие на известна денивелация в посока северозапад-югоизток, но непосредствено по контура на сградата падането е пренебрежимо малко.

Двете секции, общо четири жилищни входа, са пететажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки.  Секциите не разполагат с проектно заложени асансьорни шахти, като до покривите се достига през капандури от общ склад на последния жилищен етаж през студения вентилируем покрив.

Достъпът до жилищните входове е от северозапад. Пред тях има обособени паркоместа, а от югоизток – индивидуални гаражи. Откъм северозапад сградата граничи с озеленени площи, а от югоизток с околовръстен път и р. Марица.

Основни обемно-планировъчни и функционални показатели :

ЗП I етаж -  876,40м2; ЗП II етаж - 857,02м2; ЗП III етаж -  857,02м2; ЗП IV етаж -  857,02м2

ЗП V етаж - 857,02м2 РЗП без полувкопан етаж – 4304,48м2; ЗП  полувкопан етаж – 775,52м2

РЗП включително полувкопан етаж – 5080м2

Застроен общ обем –  14 183,68м3

Застроен обем по секции:

-Вход „А”+”Б” –  7091,84м3

-Вход „В”+”Г” –  7091,84м3

Допустимите дейности за проектиране и СМР са:

1. дейности по конструктивно възстановяване /усилване/ основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2. обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

3. изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

а) По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

б) По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

в) Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Недопустими разходи по сградата са:

1. Всички разходи извън посочените като допустими.

2. Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване.

3. Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма.

4. Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;

5. Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;

6. Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

VI. ОБРАЗЦИ

Образец №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

В обществена поръчка по глава 26 от ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“

От ................................................................................................................./пълно наименование на участника/ с ЕИК/ код по Булстат .............................. /или съответно ЕГН за физически лица/, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................,

представляван от .................................................................................. /трите имена/, с ЕГН ................................., в качеството на ......................................................... на участника

При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник:

1. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност.

2. Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

| Образец № 2 |  |
| --- | --- |
| ДЕКЛАРАЦИЯ |  |
| по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки |  |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. |  |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………… |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на …………………………………………………………. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“ |  |
| ДЕКЛАРИРАМ, че |  |
| В качеството си на лице по чл.54, ал.2 ЗОП: |  |
| а) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; б) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по б. „а“, в друга държава членка или трета страна; в) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. |  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Забележка:

Лица по чл.54, ал.2 ЗОП  са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

| Образец № 3 |  |
| --- | --- |
| ДЕКЛАРАЦИЯ |  |
| по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки |  |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. |  |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………… |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на …………………………………………………………. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“ |  |
| ДЕКЛАРИРАМ, че: |  |
| - Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; - Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. - По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. |  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Декларация се подписва само от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

Образец № 4

СПИСЪК

на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата

Подписаният/ата……………………………………………………………………………..………………

(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………… на ……………………………………………………

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………. – участник в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“, заявяваме, че през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на нашата оферта, сме изпълнили описаните по-долу услуги, както следва:

| № | Предмет на изпълнената услуга и кратко описание | Стойност (без ДДС) на изпълнената услуга | Крайна дата на изпълнение на услугата | Получател на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства:

1. ……......................................................................................................…………………

2. …………………….......................................................................................................…

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличие на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ

Долуподписаният/ата/................................................................................................................,

с ЕГН........................................., в качеството на...................................................................................

(посочва се длъжността)

на ............................................................... EИК ………… и със седалище и адрес на управление

(посочва се наименованието на участника)

……............................................................................................................................................... – участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“,

ДЕКЛАРИРАМ, че

Към момента на подаване на офертата съм вписан в регистъра на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи  дейността „консултант“ съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ и притежавам валиден лиценз или еквивалентен документ удостоверяващ правото да извършвам такава дейност.

Ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка се задължавам да поддържам валидна горецитираната регистрация до приключване срока на договора.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК НА ЕКИПА ОТ

ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .......................................................................................................................................(трите имена)

данни по документ за самоличност  .........................................................................................................,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………….….. на ………………………………..… ЕИК/БУЛСТАТ .........................

(длъжност)        (наименование на участника)– участник в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“, заявявам, че към датата на представяне на офертата разполагам с нужния екип, който ще участва в изпълнението на договора, а именно:

| Експерт | Име, Презиме, Фамилия | Образование и/или професионална квалификация (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение; № на издадения документ, издател ) | Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции) | Участие в извършване на сходна/-и с предмета на поръчка дейност/-и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Забележка: Участникът трябва да посочи за всеки експерт от екипа отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип за изпълнение на поръчката, с изключение на координатора/специалиста по безопасност и здраве).

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе експерти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата 	............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия	..........................................................................................

Подпис (и печат)	...........................................................................................

Образец № 7

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC: IBAN: Банка: |  |
| Булстат (ЕИК) номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящето Техническо предложение правим следните обвързващи оферти за изпълнение на обществената поръчка:

1. Срокът за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект за конкретната сграда по чл. 142 от ЗУТ е до ………….. (словом ………………) работни дни, след представяне на проекта, но не повече от 10 (десет) работни дни, считано от датата на предаване на проекта с официално писмо от страна на Възложителя.

2. Срокът за изготвяне на окончателен доклад за строежа и актуализиране на техническия паспорт за конкретната сграда е до ....... (словом ………….) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15, но не повече от 20 (двадесет) работни дни.

3. Ангажираме се да упражняваме функциите на строителен надзор на строежа до издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Срокът за изпълнение на поръчката следва да е съобразен с периода за изпълнение на строителните дейности на обект.

- Срокът за изготвяне на оценка за съответствие започва да тече от датата на предаване на проекта с възлагателно писмо.

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за всеки един от обектите и приключва с издаване на разрешение за ползване на съответния обект.

4. Декларирам, че ако бъдем определени за изпълнител сме в състояние да осигурим предложения материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката.

5. Декларирам, че съм запознат с предмета на поръчката. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

- 6. Декларирам, че ще спазвам действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

- 7. Декларирам, че приемам условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

- 8. Декларирам, че при изготвяне на офертата ми са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

9. Декларирам, че се задължавам да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти), да осигурим предложения човешки ресурс за изпълнение на поръчката и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката.

10. Потвърждавам, че:

- Ще упражняваме строителен надзор, съгласно условията на договора и в съответствие с разпоредбите на чл. 168 от Закона за устройство на територията;

- Ще упражняваме контрол по изпълнението на строително-монтажните работи, съгласно условията на Техническата спецификация на Възложителя, като ще осигурим присъствието на експерти от надзорния екип по всички части на проектите, които се изпълняват;

- Ще упражняваме функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за обектите от обособената позиция;

- За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме строителен надзор при отстраняването им.

- Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

• Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения и ПСД;

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

• Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството.

11. За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната организация, гарантираща качественото изпълнение:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Забележка: В предложението следва да се включи:

 Описание и аргументация на предлагания подход за изпълнение на договора.

 Организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора.

Приемам да се считам обвързан от задълженията и условията, поети с офертата ми 180 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец №8

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC: IBAN: Банка: |  |
| Булстат (ЕИК) номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Във връзка с обявена обществена поръчка за възлагане на горепосочената услуга, Ви представяме нашето Ценово предложение.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Общата цена за изпълнение на дейностите по поръчката е в размер на .............. лв. (словом: ………) без вкл. ДДС или ............... лв. (словом: ………) с вкл. ДДС, която е формирана както следва:

За дейност 1 – Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ – ............... лв./м2 РЗП (словом: ......………) без включен ДДС или обща цена в размер на ............... лв. (словом: ......………) без включен ДДС.

За дейност 2 – Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България ............... лв./м2 РЗП (словом: ......………) без включен ДДС или обща цена в размер на ............... лв. (словом: ......………) без включен ДДС.

При офериране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Гарантираме, че в нашата цена сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Съгласни сме заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора.

Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложената от нас цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договор.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 180 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Образец №9

Проект

Д О Г О В О Р

Днес, …………… 2016 г., в гр. Симеоновград, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след проведено събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“,

съгласно утвърден от Кмета на община Симеоновград и Протокол от дата ……………, се сключи настоящия договор, между:

1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, област Хасковска, представлявана от …………………. – Кмет на Община Симеоновград и …………………… – Главен счетоводител, БУЛСТАТ: ……………, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , представител на Сдружение на собствениците ………………………………………………………………………………от една страна, и

2. …………….., със седалище и адрес на управление ...................., с ЕИК представлявано от ........................... - ............................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.	(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане обществена поръчка предмет  „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на пл. „Свобода“№ 3“, съгласно офертата, въз основа на която е определен за изпълнител, представляваща неразделна част от настоящия договор, ведно с всички приложения към тях.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка дейности в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и другите нормативни актове, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер на ............... (словом: ………) лева без ДДС или ............... (словом: ………) лева с ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор, формирана както следва:

За дейност 1 – Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ – ............... лв./м2 РЗП (словом: ......………) без включен ДДС или обща цена в размер на ............... лв. (словом: ......………) без включен ДДС.

За дейност 2 – Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България, ............... лв./м2 РЗП (словом: ......………) без включен ДДС или обща цена в размер на ............... лв. (словом: ......………) без включен ДДС.

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева.

(3) Цената по ал. 1 включва  всички разходи за заплащане на възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разходите за текуща издръжка на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон и всякакви други.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР) заплаща стойността на възложените работи по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин: в срок от 30 (тридесет) дни, считано от издаване на Разрешения за ползване за строежа на обекта, предаване на издаден технически паспорт за сградата и фактура за извършената услуга.

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN  ............................................

BIC      .................................

Банка:  ......................................................

Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по НПЕЕМЖС, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Сдружение на собствениците ............................................

Адрес: ............................................

Получил фактурата: .........................................................................................................

МОЛ: ............................................

Номер на документа, дата, място:...................................................................................

(2) В случай, че сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Симеоновград, Областния управител на област с административен център гр. Хасково и Българската банка за развитие се прекратят или Българската банка за развитие не финансира дейности по този договор частично или напълно, Възложителят не дължи плащане към Изпълнителя.

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с издаване на разрешения за ползване на обектите, предмет на поръчката, и заплащане стойността на дейностите по уговорения в чл. 3 ред.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да изготви оценка на съответствието на инвестиционния проект за конкретната сграда по чл. 142 от ЗУТ в срок до ………….. (словом ………………) работни дни, след предаване на проекта с възлагателно писмо от Възложителя.

2. да изготви окончателен доклад за строежа и да актуализира техническия паспорт за конкретната сграда в срок до ………….. (словом ………….) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава проблеми, възникнали в процеса на работа и попадащи в обхвата на неговата компетентност;

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в Раздел ІІІ от договора срокове дължимото възнаграждение за извършената работа.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и получаване на Разрешение/я за ползване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изисква писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители  по въпроси, свързани с изпълнението на задълженията по този договор и изпълнението на СМР;

- Да изисква представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.);

4. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да поиска замяна на член от екипа от правоспособни лица с друг.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в настоящия договор;

2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор;

3. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходими за изпълнението на договора, които не са общодостъпни, след подписването на протокол, удостоверяващ тяхното предаване;

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в сроковете по този договор;

5. да предложи смяна на член от екипа по реда на чл. 11 от договора;

6. Да  контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни  органи;

7. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително-монтажни работи;

8. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

9. При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. Да присъства при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали;

11. При извършването на дейността да спазва изцяло Постановление № 18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Чл. 8. В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и  безопасни условия на труд при извършване на СМР/ обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да извърши възложената  работа, предмет на настоящия договор с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност в съответствие с действащото българско законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на този договор;

- Да направи оценка за съответствието на инвестиционния проект за съответния обект, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;

- Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./. Да изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да извършва строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната;

- Строителният надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ се упражнява в следния задължителен обхват:

5.1. законосъобразно започване на строежа, съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

5.2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

5.3. приемане на СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

5.4. контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

5.5. контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

5.6. контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

5.7. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

5.8. проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5.9. контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

5.10. контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях.

5.11. обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта;

5.12. проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

5.13. внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

5.14. съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

5.15. изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително-монтажните работи и актуализиране на техническия паспорт на строежа;

5.16. участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;

5.17. инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;

5.18. да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба;

5.19. изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване на техническия паспорт /в два оригинални екземпляра на хартиен и на магнитен/, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане;

5.20. внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

- Да направи заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри  на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/, съгласно ЗКИР.

- да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

- да обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР;

- чрез лицата по т. 8 да подписва актове и протоколи за изпълнение и подлежащи на закриване на строително-монтажните работи, c които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство;

- чрез лицата по т. 8 да следи за правилно съставяне и да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- да проверява количествата и да подписва протоколите за приемане на извършените СМР /Протокол  № 19/;

- да нанася корекции и да преработва документите/докладите, подготвени в изпълнение на договора за своя сметка, съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на възложената работа по всяко време;

- да отразява коментарите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответните документи, а ако не е съгласен с коментара – да мотивира писмено доводите си за това и да ги изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да осигури необходимите финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното изпълнение на договора;

- да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева. Към всеки разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) се прилага документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите.

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички проблеми, възникващи в хода на изпълнението на услугата и предприетите мерки за тяхното разрешаване, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

- да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпването на обстоятелства, които могат да бъдат определени като събития от извънреден харакер;

- да следи и докладва за нередности при изпълнение на договора като в случай на установена нередност, е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

- да поддържа, до въвеждане на обекта в експлоатация, застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на други участници в строителството, или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си.

Чл. 10. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по настоящия договор.

2. Осигурява екип за изпълнение на задълженията си за целия период на договора.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при замяната на ръководен служител/експерт да назначи нов такъв със същата или еквивалентна квалификация и професионален опит, с тези на заменения, като писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или може мотивирано да отхвърли предложението за замяна.

(3) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приема замяната по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг с ново уведомление.

(4) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от замяната по предходните алинеи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, настъпили в резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 13. (1) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на тридесет процента (30%) от цената на договора.

(2) При частично неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на тридесет процента (30%) от стойността на неизпълнените дейности.

(3) При незавършване и/или непредаване на възложените дейности в договорения срок по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) на ден от стойността на забавените дейности, но не повече от 20% (двадесет процента) от тяхната  стойност.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи  начислената неустойка от плащането  по договора.

Чл. 14. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска в случаите на чл.116 от ЗОП.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16.  Настоящият договор може да бъде прекратен:

1.  по взаимно писмено съгласие на страните;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже;

3. при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с петнадесетдневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора. В случай на отказ от по-нататъшно изпълнение на възложената работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с протокол.

5. при забава в изпълнението на задълженията на Изпълнителя с повече от двадесет (20) дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно този договор без предизвестие.

6. В случаите на чл.4, ал.2 от настоящия договор.

XІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

XІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 19. Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – по съдебен ред, съгласно националното законодателство.

Чл. 20.  Неразделна част от договора са:

- Техническо предложение;

- Ценово предложение;

- Декларация-списък на екипа от експерти за изпълнение на поръчката.

Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИЛЕНА РАНГЕЛОВА

Кмет на община Симеоновград

……………………………

/подпис, име и длъжност, печат/

АНТОАНЕТА ТРИФОНОВА

Гл. счетоводител

……………………………………..